|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONA | DÍAS DISPONIBLES | DIÁS PARA ACTIVIDADES DIFERENTES A SCRUM | HORAS POR DÍA | HORAS – ESFUERZO DISPONIBLE |
| Julian Vargas | 8 | 2 | 2 a 4 | 12 a 24 |
| Lina Doza | 8 | 2 | 2 a 4 | 12 a 24 |
| Jonathan Malaver | 8 | 2 | 2 a 4 | 12 a 24 |
| Juan Díaz | 8 | 2 | 2 a 4 | 12 a 24 |
| TOTAL | 6 |  |  | 48 a 96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTOS | DIVISIÓN DE TAREAS | HORAS ESTIMADAS |
| Corrección del spring anterior  (ajuste complejidad – 7 ) | * Capacitacion Laravel y/o Angular – 10 horas * Funcionalidad filtrar publicaciones por fecha – 5 horas | 15 |
| Usabilidad  (ajuste complejidad – 7 ) | * Capacitación en tipos y estrategias de pruebas - 12 horas * Planeación de pruebas – 6 horas * Diseño de casos de prueba – 10 horas | 28 |
| Crear la interfaz.  (ajuste complejidad – 9) | * Funcionalidad registro de docentes y creación de formularios – 15 horas * Funcionalidad **Consultas de un docente registrado - 10 horas** * **Funcionalidad búsquedas - 12 horas** * **Optimizar diseño de interfaz – 10 horas** | 47 |
| 23 puntos de historia de usuario |  | 90 horas |